VPROPERTY · TASACIONES

Feedback del Cliente

Correcciones y mejoras levantadas de las sesiones grabadas

Preparado para Value Property SpA

25 de agosto de 2026

Versión 1.0

# Índice

Índice	2

Alcance y método	3

1 · Correcciones	3

2 · Mejoras	4

3 · Estado de incorporación a la documentación	6

Anexo A · Grabaciones procesadas	8

# Alcance y método

Este documento consolida el feedback entregado por Héctor Martínez (Value Property SpA) en doce grabaciones registradas entre el 17 y el 21 de agosto de 2026. Once corresponden a la explicación del proceso operativo y a las respuestas del cliente sobre el SLA del negocio (`p1`–`p8`, `r21`–`r23`); una corresponde a la primera sesión de pruebas del sistema con casos reales (`revision 1`), realizada junto a Nelcy en la oficina.

Cada punto mencionado se clasificó en dos categorías. Las correcciones son comportamientos erróneos, datos faltantes o bloqueos observados sobre lo ya construido: son defectos respecto de lo que el sistema debería hacer hoy. Las mejoras son capacidades nuevas o refinamientos que el cliente pide incorporar, y que no existían en el alcance construido. Los puntos repetidos entre grabaciones se consolidaron en una sola entrada citando todos sus orígenes.

Nota sobre las fuentes. La carpeta `docs/_md/audios/` no contiene archivos de audio: contiene doce transcripciones de texto producidas previamente con un servicio externo (TurboScribe). No se ejecutó transcripción automática porque no había nada que transcribir. Las transcripciones se normalizaron —se retiró la marca de agua del proveedor— y quedaron en `docs/_md/audios/transcripciones/`. Las duraciones del Anexo A son estimaciones derivadas del recuento de palabras, no mediciones sobre el audio.

Una parte del contenido de las grabaciones `p1`–`p8` ya fue incorporada a la documentación normativa el 23 de agosto de 2026, en `VProperty_SLA_Negocio_v1.4.md` y en `VProperty_Especificacion_Proyecto_v1_9_15.md` §5.2. Ese material se conserva aquí porque sigue siendo feedback del cliente y porque estar especificado no es lo mismo que estar construido: la columna de estado de cada tabla lo distingue explícitamente.

# 1 · Correcciones

Nueve defectos observados sobre el sistema en uso. Siete provienen de la sesión de pruebas del 17 y del 21 de agosto; los dos restantes son inconsistencias entre lo construido y lo que la operación necesita. La prioridad sugerida pondera el bloqueo operativo que produce cada uno, no el esfuerzo de resolverlo.

| ID | Descripción | Origen | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | El código de la solicitud se muestra con guiones y sin referencia temporal legible. El cliente pide el formato VP + año + mes + correlativo, sin guiones, porque los ejecutivos de las instituciones consultan por año y mes y hoy la búsqueda no acompaña ese hábito. | revision 1 · r21 | Alta |
| C-02 | El semáforo de SLA muestra plazos equivocados apenas se ingresa la solicitud: aparecen «dos días» y «veintitantas horas» cuando lo que corresponde contar en ese momento son las 4 a 6 horas de la etapa de coordinación. El reloj está midiendo el plazo agregado en vez del plazo de la etapa vigente, de modo que la pantalla informa holgura donde hay urgencia. | revision 1 · r21 | Alta |
| C-03 | El formulario de creación exige campos que no existen al momento del ingreso: tipo de construcción, materialidad, año de construcción, superficies. Son datos que produce el tasador en terreno o que se obtienen del SII. El cliente lo formula como bloqueo: «al ingreso pide muchas cosas… no nos deja ingresar la solicitud». | revision 1 · r21 | Alta |
| C-04 | En el correo al tasador, el bloque de contacto rotula el primer campo como «ROL», que no corresponde. Debe decir nombre de contacto, y el bloque debe abrir dos teléfonos: fono 1 (celular) y fono 2 (fijo), más el correo. Hoy hay un solo teléfono y una etiqueta errónea. | revision 1 · r21 | Media |
| C-05 | Los archivos adjuntos no completan su recorrido: se cargan en el sistema pero no se confirma su persistencia y no llegan en el correo al tasador. El cliente lo reporta como «no permite adjuntar archivos… por mail no llega nada». | r21 | Alta |
| C-06 | El catálogo de comunas no está cargado, y con él falta la cascada Región → Comuna. Debe poblarse con la división político-administrativa vigente de Chile, incluidas las regiones de Ñuble y Los Ríos, que el cliente menciona expresamente por ser las que suelen faltar en catálogos antiguos. | r22 | Alta |
| C-07 | El catálogo de instituciones está incompleto: se cargaron los bancos, pero no la cartera real de clientes mandantes (MetLife, WLH y el resto de la lista que la operación mantiene en su planilla de fichas). Sin ese catálogo no se puede seleccionar el cliente correcto ni derivar su plantilla de informe. | r21 | Alta |
| C-08 | No hay dónde registrar el precio de venta al crear la solicitud. El cliente lo señala como dato de referencia para valorizar, y hoy sólo existe dentro del bloque Financiero, que se despliega únicamente cuando la propiedad es Nueva —de modo que en propiedades usadas es inalcanzable. | r21 | Media |
| C-09 | No existe forma de reasignar el tasador. El cliente describe el caso concreto: se asigna un tasador, ese tasador no puede tomarlo, y la operación necesita traspasarlo a otro. Hoy el botón «Asignar Tasador» desaparece tras la primera asignación y la corrección sólo es posible mientras la solicitud siga en estado `creada`. | r21 | Alta |

C-09 requiere decisión de producto, no sólo desarrollo. La ausencia de reasignación no es un descuido: la especificación vigente la excluye de forma deliberada (RN-44 y §1.6.2 de `VProperty_Especificacion_Proyecto_v1_9_15.md`, decisión D-01), donde se declara que «no existe ningún flujo posterior de reasignación». El cliente está pidiendo revertir esa decisión. Se lista aquí como corrección porque desde la operación es un bloqueo real, pero su resolución pasa por actualizar la norma antes de tocar el código.

# 2 · Mejoras

Trece capacidades solicitadas. Las ocho primeras describen el circuito de control que la operación hoy sostiene a mano sobre una planilla compartida y que el cliente califica de «vital»; las cinco restantes son refinamientos de captura, identificación y explotación de datos. La columna de beneficio traduce cada una al efecto operativo que el cliente le atribuye.

| ID | Descripción | Origen | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Catálogo cerrado de desenlaces de la coordinación: el tasador cierra el llamado eligiendo uno de seis resultados —visita coordinada con día y hora; teléfono erróneo; no contesta; el contacto no reconoce la solicitud; el contacto debe coordinar con quien ocupa la propiedad; otro motivo con detalle obligatorio. | p1 · p2 | Convierte el resultado del llamado en dato estructurado y medible, en vez de texto libre. Es la condición para que las alertas M-05 y el reporte M-08 puedan existir. |
| M-02 | Comunicación del desenlace al cliente mandante. Lo que el tasador registra en M-01 se le informa al ejecutivo de la institución con la misma tipificación, cerrando el segundo correo del hilo (el primero es el acuse de recepción). | p2 · p3 | Elimina la redacción manual de cada respuesta y garantiza que la institución reciba siempre la misma información que se registró internamente. |
| M-03 | Reproceso como objeto de primera clase: catálogo cerrado de siete motivos (permiso de recepción, corrección de dirección por certificado de número, revisión por aumento de valor, regularización de ampliación, corrección de forma, cambio de cliente destinatario, pronunciamiento sobre utilidad pública), sobre el mismo código de la solicitud original, con filtro propio en la bandeja. | p3 · p7 | El cliente ya está escriturando cuando llega un reproceso: un reproceso demorado bloquea una firma. Hoy viven en un Drive aparte y no son filtrables. |
| M-04 | Perfil Visador con permisos plenos sobre cambios de forma, de fondo y de valor. Es el único rol habilitado para resolver el motivo «aumento de valor» y equivalentes. | p4 | Separa la autoridad de modificar valores del resto de los roles y deja auditable quién ajustó qué. |
| M-05 | Recordatorio automático al tasador cuando transcurren las horas hábiles comprometidas sin que haya informado un desenlace de la coordinación. El umbral quedó fijado en 4 horas hábiles, que coincide con el paso a ámbar de la etapa. | p3 · p5 · p7 | Hoy la insistencia la hace una persona llamando por teléfono. Automatizarla libera a Control y Seguimiento y hace que el plazo se cumpla sin vigilancia. |
| M-06 | Recordatorio automático de entrega del informe: a las 24 horas de la visita, aviso al tasador de que el plazo vence al segundo día. | p6 | El objetivo declarado del cliente es comprimir la entrega del tercer al segundo día. El recordatorio es el mecanismo con que lo persigue. |
| M-07 | Tablero de control diario con dos bloques: reprocesos abiertos (fecha, código, qué se pide) y vencimientos agrupados por antigüedad desde la visita en 4, 3, 2 y 1 días. | p3 · p7 | Reemplaza la planilla compartida que hoy se revisa varias veces al día. Permite ver de un vistazo cuántos informes deben despacharse hoy y por qué uno de cuatro días no salió al tercero. |
| M-08 | Reporte de solicitudes sin fecha de visita pasadas 24 horas. Hoy no existe: el cliente lo dice textualmente — «yo hoy día no sé de todos los informes cuántos no tienen fecha de visita». | p5 · p7 | Es el único control que hace verificable el compromiso de responderle al mandante con fecha de visita dentro de 24 horas. Su ausencia es la razón por la que ese compromiso se incumple sin que nadie lo note. |
| M-09 | Detección de propiedades ya tasadas al ingresar la dirección: búsqueda por dirección aproximada y por nombre de proyecto, que devuelva las solicitudes previas de esa misma ubicación. | r21 | En proyectos nuevos se visita el edificio una sola vez. Detectar que «Teatinos 950» ya se tasó evita una visita completa y permite derivar el caso como repetido. |
| M-10 | Sufijo de cliente en el código de la solicitud, tras el correlativo (por ejemplo `Met`, `WLH`), tomado de la abreviatura que la operación ya usa en sus fichas. | r21 | Permite identificar el mandante sin abrir el registro. El cliente trabaja en terreno y necesita reconocer el caso por el código cuando lo llaman. |
| M-11 | Exportación a Excel de la base de solicitudes, con las fechas de envío al cliente como eje. | r23 | Sostiene los dos cierres del mes: el pago de honorarios al tasador —que se gatilla sobre la fecha de envío al cliente— y la facturación al mandante, que hoy se arma bajando la base a mano. |
| M-12 | Pre-llenado editable de la hoja de antecedentes: el tasador la recibe con los valores más característicos ya puestos —materialidad, terminaciones, estado de conservación— y corrige lo que no calce, en vez de llenar desde cero. Los valores dependen del tipo de propiedad y del estado de uso. | p8 | Es una regla de calidad de datos antes que de comodidad, y el cliente la formula desde el modo de falla que produjo: «si va en blanco no le colocaba nada». Un campo vacío se queda vacío; uno con un valor plausible se corrige cuando está mal. |
| M-13 | WhatsApp como segundo canal de los recordatorios al tasador, junto al correo. | p5 · p7 | Petición retirada por el cliente el 23-ago-2026. Se conserva por trazabilidad. Los recordatorios quedan en correo único y no se contrata proveedor de mensajería. |

# 3 · Estado de incorporación a la documentación

Estar especificado y estar construido son dos cosas distintas, y la diferencia importa para priorizar. El cuadro siguiente separa ambas condiciones para los veintidós puntos del documento.

| Situación | Puntos | Qué significa |
| --- | --- | --- |
| Especificado y pendiente de construir | M-01 · M-02 · M-03 · M-05 · M-06 · M-07 · M-08 · M-12 | Ya incorporados a VProperty_SLA_Negocio_v1.4 y a la especificación §5.2 el 23-ago-2026. La definición está cerrada; falta implementación. |
| No especificado y pendiente | C-01 · C-04 · C-05 · C-06 · C-07 · C-08 · M-09 · M-10 · M-11 | Provienen de la sesión de pruebas del 17 y 21 de agosto. Requieren definición antes de construirse. |
| En conflicto con la norma vigente | C-03 · C-09 | La especificación actual dice lo contrario de lo que pide el cliente. Requieren decisión de producto: C-03 es el objeto de la propuesta de datos mínimos que acompaña a este documento; C-09 exige revisar RN-44 y la decisión D-01. |
| Especificado y parcialmente construido | C-02 · M-04 | El mecanismo existe pero se comporta mal (C-02) o el rol existe sin sus permisos plenos (M-04). |
| Retirado por el cliente | M-13 | Petición desistida el 23-ago-2026. Sin acción. |

# Anexo A · Grabaciones procesadas

Doce transcripciones. Las duraciones son estimaciones calculadas a 150 palabras por minuto sobre el recuento de palabras de cada texto: no se recibieron los archivos de audio, de modo que no pudo medirse la duración real. La fecha corresponde a la última modificación del archivo de texto.

| Archivo | Duración estimada | Palabras | Fecha de modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| p1.txt | ~00:59 | 148 | 2026-08-21 17:49 |
| p2.txt | ~00:36 | 90 | 2026-08-21 17:49 |
| p3.txt | ~03:30 | 525 | 2026-08-21 17:49 |
| p4.txt | ~00:31 | 78 | 2026-08-21 17:45 |
| p5.txt | ~01:02 | 154 | 2026-08-21 17:45 |
| p6.txt | ~01:22 | 205 | 2026-08-21 17:45 |
| p7.txt | ~02:27 | 367 | 2026-08-21 17:45 |
| p8.txt | ~02:05 | 313 | 2026-08-21 17:45 |
| r21.txt | ~04:20 | 650 | 2026-08-21 17:44 |
| r22.txt | ~00:42 | 104 | 2026-08-21 17:44 |
| r23.txt | ~01:37 | 242 | 2026-08-21 17:44 |
| revision 1.txt | ~03:09 | 473 | 2026-08-17 16:27 |

Las versiones normalizadas —sin la marca de agua del transcriptor y con cabecera de procedencia— quedaron en `docs/_md/audios/transcripciones/`, un archivo por grabación, con el mismo nombre.

Ninguna grabación quedó sin procesar. Las doce se leyeron íntegramente y todas aportaron al menos un punto a las tablas de las secciones 1 y 2.